KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH**

**Tên đề tài:** Xây dựng Website thông báo và tìm kiếm vật nuôi thất lạc trên nền tảng mã nguồn mở WordPress

**Giảng viên hướng dẫn:** Nguyễn Hoàng Duy Thiện

**Thời gian thực hiện:** từ ngày 04/11/2024 đến ngày 29/12/2024

**Sinh viên thực hiện:** Hồ Hoàng Long

**Mã số sinh viên:** 110122107 - **Mã lớp:** DA22TTB

**Nội dung đề tài:**

* **Mô tả:**
* Mục tiêu: Đề tài nhằm kết nối người nuôi thú cưng lại với nhau và giúp người dùng đăng bài để mọi người hỗ trợ từ đó giúp việt tìm kiếm thú cưng lạc dễ dàng hơn.
* Đối tượng sử dụng: Những người lạc mất thú cưng.
* Chức năng chính:
* Đăng bài thông báo thất lạc thú cưng: cho phép người dùng đăng ảnh, vị trí thất lạc và thông tin liên hệ.
* Tìm kiếm: cung cấp chức năng tìm kiếm theo từ khóa, loại

vật nuôi.

* Bình luận: cho phép người dùng tăng tương tác dễ dàng tìm kiếm hơn.
* **Phương pháp thực hiện:**
* Phân tích: xác định người dùng website, số lượng người dùng, khả năng mở rộng trong tương lai.
* Thiết kế giao diện:
* Giao diện thân thiện với người dùng và dễ sử dụng, tối ưu hóa trải nghiệm.
* Đảm bảo giao diện có tính nhất quán và trực quan, hỗ trợ điều hướng dễ dàng.
* Phát triển website:
* Phát triển các chức năng như là thông báo, đăng tin.
* Phân tích bổ sung các tính năng mới cho website đảm bảo hỗ trợ người dùng tốt hơn.
* Kiểm tra:
* Phân tích hiệu quả của website, điều chỉnh lại các chức năng phù hợp với người dùng.
* Kiểm tra các chức năng hoạt động đúng và dễ sử dụng.
* **Kết quả đạt được:**
* Hoàn thành trang website đúng tiến độ với đầy đủ chức năng theo yêu cầu.
* Website hoạt động ổn định với đúng chức năng người dùng cần.
* Báo cáo đồ án chi tiết và đầy đủ.
* **Kế hoạch thực hiện:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Kết quả dự kiến** |
|  | Từ 04/11/2024 đến 10/11/2024 | - Viết đề cương chi tiết  - Nghiên cứu về đề tài và các công cụ hỗ trợ xampp và wordpress | - Hoàn thành đề cương chi tiết  - Hiểu về đề tài cũng như cách hoạt động các công cụ |
| 2. | Từ 18/11/2024 đến 24/11/2024 | - Cài đặt các công cụ wordpress và xampp để hỗ trợ lập trình  - Xây dựng giao diện người dùng | - Hoàn thành cài đặt công cụ, phần miền để làm website  - Hoàn thành giao diện |
| 3. | Từ 02/12/2024 đến 08/12/2024 | - Xây dựng các chức năng cửa website  - Kiểm tra các chức năng | - Hoàn thành các chức năng của website  - Đảm bảo các chức năng điều hoạt động |
| 4. | Từ 16/12/2024 đến 22/12/2024 | - Tối ưu các chức năng và hiệu suất   * Bổ sung các chức năng khác nếu cần thiết. * Kiểm tra và sửa lỗi | - Đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu  - Hoàn thành bổ sung chức năng.  - Đảm bảo website hoạt động bình thường |
| 5. | Từ 23/12/2024 đến 29/12/2024 | - Viết báo cáo  - Chuẩn bị slide thuyết trình  - Thiết kế poster | - Hoàn thành báo cáo  - Hoàn thành bài thuyết trình   * Hoàn thành poster |

**Xác nhận của GVHD** *Ngày 1 tháng 11 năm 2024*

**Sinh viên thực hiện**

**Nguyễn Hoàng Duy Thiện**  **Hồ Hoàng Long**